附件1

五指山市“十三五”时期消防建设任务表

| 行政分区 | 消防规划 | 消防站（个） | 消防车（辆） | 消防器材配备〔件（套）〕 | 灭火剂配备（吨） | 战勤保障装备配备(件) | 消火栓（个） | 专职消防队员（人） | 消防文员（人） | 消防船舶（艘） | 经费估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城市、县城 | 重点镇 | 其他建制镇、乡 | 现役站及指挥中心 | 水上消防站 | 政府专职队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五指山市 | 1 |  | 6 | 1 |  | 1 | 6 | 5161 | 10 |  | 48 | 5 | 7 |  | 3044.2 |

附件2

五指山市“十三五”时期消防规划编制任务表

| 行政分区 | 2016年消防专项规划编制任务 | 2017年消防规划（消防专篇）编制任务 |
| --- | --- | --- |
|  | 城市、县城 | 全国重点镇 | 其他建制镇、乡 |
| 五指山市 | 五指山市 |  | 毛阳镇、南圣镇、番阳镇、毛道乡、畅好乡、水满乡 |

附件3

五指山市“十三五”时期消防队站建设计划表

| 序号 | 行政分区 | 新建现役消防站及指挥中心 | 新建政府专职队 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 性质 | 类别 | 用地面积（㎡） | 建筑面积（㎡） | 车辆配置数（台） | 基建总投资（万元） | 建设时间 | 竣工时间 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设性质 | 类别 | 用地面积（㎡） | 建筑面积（㎡） | 车辆配置数（台） | 基建总投资（万元） | 建设时间 | 竣工时间 |
| 1 | 五指山市 | 南圣消防站 | 南圣镇 | 新建 | 二级 | 3800 | 2700 | 2 | 1145 | 2017 | 2018 | 水满乡镇政府专职消防队 | 水满乡镇 | 新建 | 二级 | 1200 | 500 | 1 | 211 | 2016 | 2017 |

备注：“十三五”期间，全市共规划建设现役消防队站1个，基本建设总投资为1145万元。新建政府专职队1个，基本建设总投资为211万元。

附件4

五指山市“十三五”时期公安消防部队执勤车辆配置计划表

| 行政分区 | 全市消防车辆（船艇）配备（单位：台） |
| --- | --- |
|  | 灭火类 | 举高类 | 专勤类 | 保障类 | 其他类 | 小计 | 经费 估算 （万 元） |
|  | 水罐车 | 泡沫车 | 压缩空气泡沫车 | 多剂联用车 | 高喷车 | 登高平台车 | 云梯车 | 抢险救援车 | 大功率排烟车 | 照明车 | 防化洗消车 | 核生化侦检车 | 通信指挥车 | 远程供水系统 | 供气、供液、饮食保障等 | 自装卸式消防车 | 工程车及其它新型消防车 |  |  |
| 五指山市 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 2017 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 70 |
|  | 2018 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 57 |
|  | 2019 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 210 |
|  | 2020 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 600 |
|  | 小计 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 937 |

附件5

五指山市“十三五”时期公安消防部队器材装备配备计划表

| 行政分区 | 全市消防器材配备〔单位：件（套）〕 | 全市消防灭火剂配备〔单位：吨〕 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本防护装备 | 特种防护装备 | 侦检器材 | 警戒器材 | 救生器材 | 破拆器材 | 堵漏器材 | 输转器材 | 洗消器材 | 照明排烟器材 | 输水器材 | 射水器材 | 其他器材 | 小计 | 泡沫灭火剂 | 干粉灭火剂 | 气体灭火剂 | 其他灭火剂 | 小计 | 经费估算（万元） |
| 五指山市 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2017 | 1180 | 269 | 13 | 36 | 124 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 200 | 33 | 130 | 2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 350 |
|  | 2018 | 563 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 |
|  | 2019 | 1180 | 269 | 13 | 36 | 124 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 160 | 33 | 128 | 1960 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 289.5 |
|  | 2020 | 563 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 |
|  | 小计 | 3486 | 568 | 26 | 72 | 248 | 32 | 17 | 2 | 0 | 10 | 360 | 74 | 266 | 5161 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 761.2 |

附件6

五指山市“十三五”时期市政消火栓建设计划表

| 行政分区 | 到2015年应建数 | 实有数 | 欠账数 | “十三五”期间新建数 | “十三五”期间补建数 | 到2020年达到总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五指山市 | 234 | 234 | 0 | 48 | 0 | 282 |

附件7

五指山市“十三五”时期政府专职消防队员和消防文员发展任务表

| 行政分区 | 政府专职消防队员新增人数（人） | 消防文员新增人数（人） |
| --- | --- | --- |
|  | “十三五”目标 | 年度目标 | “十三五”目标 | 年度目标 |
|  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 五指山市 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |

附件8

名词解释

1.“区域性火灾隐患”：城乡结合部、城市老街区、集生产储存居住为一体的“三合一”场所、“城中村”、“棚户区”、出租屋、连片村寨等存在影响公共消防安全的火灾隐患集中区域。

2．高层建筑：建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。

3．消防宣传“七进”、“六进”：“七进”是指消防宣传进机关、进学校、进社区、进企业、进农村、进家庭、进网站；“六进”是指消防宣传进机关、进学校、进社区、进企业、进农村、进家庭。

4.“超高层建筑”：建筑高度超过100m时，不论住宅及公共建筑均为超高层建筑。

5．城中村：狭义上是指农村村落在城市化进程中，由于全部或大部分耕地被征用，农民转为居民后仍在原村落居住而演变成的居民区，亦称“都市里的村庄”；广义上是指在城市高速发展的进程中，滞后于时代发展步伐、游离于现代城市管理之外、生活水平低下的居民区。

6．“国民消防安全常识知晓率”：包括消防安全防范意识和火场自救逃生知识技能两个一级指标，通过计算机抽样调查统计。一级指标又细分为96119火灾隐患举报投诉电话知晓率、对家用电器线路、气管道、灶具等的检查习惯等10个二级指标。

计算方法为：国民消防安全常识知晓率得分=消防安全防范意识得分×0.4+火场自救逃生知识技能得分×0.6。

7.“智慧消防”：利用物联网、互联网、云计算等技术，依托消防大数据中心构建的能够辅助消防安全、监督、预防、扑救等决策，全面提升城乡火灾预防、灭火救援应急处置能力和便民服务水平的消防体系。

8.“三合一”场所：住宿与生产、储存、经营合用场所，也即住宿与生产储存经营等一种或几种用途混合设置在同一连通空间内的场所。

9．“四个能力”：检查消除火灾隐患能力，组织扑救初起火灾能力，组织人员疏散逃生能力，消防宣传教育培训能力。

10．“六加一”：消防重点单位开展一次消防安全评估、签订一份消防安全承诺书、维护保养一次消防设施、组织检测一次电气和燃气线路设施、全面清洗一次油烟道、集中培训一次全体员工，在此基础上，建立一支志愿消防队。

11．“微型消防站”：依托群防群治力量和单位已有的消防组织，按照“3分钟到场”要求划定最小灭火单元，以加强初起火灾应急处置准备工作为根本，建立有人员、有器材、有战斗力的微型站。